****

**แผนการดำเนินงาน**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕66**

**องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก**

**อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี**

**คำนำ**

องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีพื้นที่รับผิดชอบ จำนวน 16 หมู่บ้าน และตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ในการจัดบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง โดยเฉพาะการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นที่สอดรับกับนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์จังหวัดและนโยบายผู้บริหารท้องถิ่น

แผนการดำเนินงาน จึงเป็นแผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่แสดงถึงรายละเอียด แผนงาน โครงการ และกิจกรรมที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้นๆ ทำให้ทราบถึงรายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดำเนินการ หน่วยงาน ระยะเวลาในการดำเนินการที่ชัดเจนทั้งหมด

องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก หวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนการดำเนินงานฉบับนี้ จะสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น และสามารถใช้ในการควบคุมการดำเนินงานในเขตพื้นที่ได้อย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นยังใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานและการประเมินผลการพัฒนาท้องถิ่นของผู้บริหารท้องถิ่นด้วย

**องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก**

**สารบัญ**

**เรื่อง** **หน้า**

**ส่วนที่ 1** **บทนำ**  1

วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนการดำเนินงาน 1

ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน 2

ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน 2

**ส่วนที่ 2** **บัญชีโครงการ/กิจกรรม**  4

1.บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 6

2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 8

(1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 9

(2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 12

(3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 13

(4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 26

3.บัญชีจำนวนครุภัณฑ์ วัสดุ สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น 29

**ส่วนที่ 1**

**บทนำ**

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 แผนการดำเนินงาน คือแผนที่กำหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น อีกทั้งมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานและจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการในการดำเนินงาน

แผนการดำเนินงานจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่บรรจุอยู่ในแผนการดำเนินงานจะมีที่มาจาก

1. งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (รวมทั้งเงินอุดหนุนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงานอื่นดำเนินการ)

2. โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่องค์ปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเองโดยไม่ใช้งบประมาณ

(ถ้ามี)

3. โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่การพัฒนาคาบเกี่ยวต่อเนื่อง ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบจากแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดหรืออาจสอบถามไปยังหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

4. โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่องค์ปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาเห็นว่าจะเกิดประโยชน์ในการประสานการดำเนินงานในพื้นที่

**1.วัตถุประสงค์ของแผนดำเนินงาน**

1.เพื่อให้ทราบถึงเป้าหมาย รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณที่ใช้ดำเนินการที่ชัดเจน

2.เพื่อให้ทราบถึงโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก ประจำปีงบประมาณ 2566

3.เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น

4.เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

5.เพื่อเป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานและประเมินผลการดำเนินงาน

6.เพื่อให้เกิดการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานต่างๆในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก ประชาชนได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้น

1

**2.ขั้นตอนการจัดทำแผนดำเนินงาน**

จากระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 หมวด 5 ข้อ 26 ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนการดำเนินงานโดยมีขั้นตอนดังนี้

1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินการเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น ประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงาน ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน

**3.ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน**

1) ได้รับทราบถึงรายละเอียด กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาการดำเนินการที่ชัดเจน เป็นไปตามเป้าหมายและบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้

2) สามารถทราบถึงระยะเวลา งบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัดเพื่อประโยชน์สูงสุด

3) เพื่อให้ทราบถึงความก้าวหน้าของโครงการหรือกิจกรรมสามารถนำไปปฏิบัติและแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็ว

4) สามารถติดตามและประเมินประสิทธิภาพผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริงเพื่อให้การใช้งบประมาณเป็นไปอย่างคุ้มค่า

5) ผู้บริหารท้องถิ่นสามารถนำแผนการดำเนินงานไปใช้ในการควบคุมการดำเนินงานของหน่วยงานในระดับกอง/ส่วน ให้มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ

6) ทำให้เกิดประสานการดำเนินโครงการอย่างเป็นระบบระหว่างหน่วยงานต่างๆ

2

**จากขั้นตอนการทำแผนการดำเนินงานสามารถเขียนเป็นแผนภูมิได้ดังนี้**

หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ

คณะกรรมการสนับสนุนจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

รวบรวมแผนงาน/โครงการ

หน่วยงานอื่น

จัดทำร่างแผนการดำเนินงาน

เสนอร่างแผนการดำเนินงาน

ประกาศใช้

ผู้บริหารท้องถิ่น

ให้ความเห็นชอบ

เสนอร่างต่อผู้บริหารท้องถิ่น

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

พิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน

3

**ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม**

องค์ประกอบ ประกอบด้วยบัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ และบัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณโดยนำเสนอ ดังนี้

2.1 บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ (แบบ ผด. 01)

แบบ ผด. 01 เป็นแบบบัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์/กลยุทย์/แผนงาน/ จำนวนโครงการที่ดำเนินการ /คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด /จำนวนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด/ หน่วยงานรับผิดชอบ

การจัดทำแผนการดำเนินงานตามแบบ ผด. 01 นี้ จะต้องลงรายการยุทธศาสตร์ แผนงาน ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ลงรายการของจำนวนโครงการที่ดำเนินการ การคิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด จำนวนงบประมาณ และการคิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด และต้องระบุหน่วยงานรับผิดชอบและเมื่อลงแต่ละยุทธศาสตร์และแผนงานแล้ว จะต้องรวมผลทุกครั้ง และจะต้องรวมผลในภาพรวมทั้งหมดด้วย

การลงยุทธศาสตร์และแผนงานโดยภาพรวมทั้งหมด ผลของการคิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด และการคิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด จะต้องเป็นร้อยละร้อยเสมอ (100)

2.2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (แบบ ผด. 02)

แบบ ผด.02 เป็นแบบบัญชีโครงการ/งบประมาณ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์แต่ละยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ พร้อมแสดงแผนงาน โดยมีลำดับที่/โครงการ/รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ/งบประมาณ (บาท)/สถานที่ดำเนินการ/หน่วยงานรับผิดชอบหลัก/ปีงบประมาณและเดือน โดยเริ่มจากเดือนตุลาคมของปีหนึ่งไปสิ้นสุดเดือนกันยายนอีกปีหนึ่ง

2.3 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (แบบ ผด. 02)

แบบ ผด.02/1 เป็นแบบบัญชีโครงการ/กิจกรรมประเภทครุภัณฑ์ต่างๆที่ไม่ได้

ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนา ประกอบด้วย ประเภทครุภัณฑ์/กลยุทธ์/รายละเอียดของครุภัณฑ์/งบประมาณ/สถานที่ดำเนินการ/หน่วยงานรับผิดชอบหลักปีงบประมาณและเดือน โดยเริ่มจากเดือนตุลาคมของปีหนึ่งไปสิ้นสุดเดือนกันยายนอีกปีหนึ่ง

4

**ส่วนที่ 2**

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม**

**1.บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ**

5

แบบ ผด.01

สรุปโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ | กลยุทธ์ | แผนงาน | โครงการที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ | คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ก่อสร้างปรับปรุงเส้นทางคมนาคม | อุตสาหกรรมและการโยธา | 3 | 4.29 | 3,800,000 | 19.03 | กองช่าง |
| พัฒนาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ | เคหะและชุมชน | 2 | 100.00 | 1,300,000 | 16.25 | กองช่าง |
| 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | ลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร | การเกษตร | 3 | 50.00 | 140,000 | 25.45 | สำนักปลัด |
| 3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต | ส่งเสริมพัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส | งบกลาง | 13 | 64.28 | 22,753,313 | 96.38 | สำนักปลัด |
| กลยุทธ์ส่งเสริมพัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสประชาชนและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน | สังคมสงเคราะห์ | 3 | 62.50 | 317,800 | 69.00 | กองการศึกษา |
| กลยุทธ์ส่งเสริมพัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสประชาชนและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน | สร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 2 | 66.60 | 100,000 | 5.78 | สำนักปลัด |
| กลยุทธ์ส่งเสริมพัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสประชาชนและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน | สาธารณสุข | 3 | 50.00 | 410,000 | 71.80 | สำนักปลัด  กองการศึกษา |

6

แบบ ผด.01

สรุปโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ | | กลยุทธ์ | แผนงาน | โครงการที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ | | คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
|  | | ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา | การศึกษาฯ | 5 | 62.50 | 6,888,000 | | 69.00 | กองการศึกษา |
| พัฒนาพื้นฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนท้องถิ่น | การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | 5 | 45.45 | 370,000 | | 33.00 | กองการศึกษา  สำนักปลัด |
| 4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี | | เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ | บริหารงานทั่วไป | 5 | 41.66 | 160,000 | | 1.40 | สำนักปลัด  กองคลัง |
| เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ | การรักษาความสงบภายใน | 5 | 50.00 | 530,000 | | 12.42 | สำนักปลัด |
| **รวม** |  | | **11 แผนงาน** | **52** | **57.14** | **36,769,113** | **53.10** | |  |

7

**2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ**

8

แบบ ผด.02

**จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566**

**องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี**

**1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.1 กลยุทธ์ก่อสร้างปรับปรุงเส้นทางคมนาคม**

**(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วย**  **งานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ.2565** | | | **พ.ศ.2566** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1  2 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยนายจำรัส-วิจิตรไชยคราม  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายซอยวิวาทสามัคคี | โดยดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 570.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 2,850 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ปากแพรกกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  โดยดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 325.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 1,625 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ปากแพรกกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ | 1,899,000  1,056,000 | ซอยนายจำรัส-วิจิตรไชยคราม  หมู่ที่ 2  ซอยวิวาทสามัคคี หมู่ที่ 3 | กองช่าง  กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

9

แบบ ผด.02

**11.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.1 กลยุทธ์ก่อสร้างปรับปรุงเส้นทางคมนาคม**

**(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วย**  **งานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ.2565** | | | **พ.ศ.2566** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 3 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบสวนสาธารณะหนองเต่า | โดยดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 268.00 เมตร และผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 1,372 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ปากแพรกกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ | 845,000 | สวนสา  ธารณะหนองเต่า  หมู่ที่ 5 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **รวม** |  | **3,800,000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

10

แบบ ผด.02

**11.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.1 กลยุทธ์ก่อสร้างปรับปรุงเส้นทางคมนาคม**

**(2) แผนงานเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วย**  **งานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ.2565** | | | **พ.ศ.2566** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1  2 | โครงการอุดหนุนการ  ประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนดิษฐ อำเภอกาญจนดิษฐ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขากาญจนดิษฐ อำเภอกาญจนดิษฐ จังหวัดสุราษฎร์ธานี | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนดิษฐ อำเภอกาญจนดิษฐ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขากาญจนดิษฐ อำเภอกาญจนดิษฐ จังหวัดสุราษฎร์ธานี | 100,000  1,200,000 | หมู่ที่ 1-16 ตำบลปากแพรก  หมู่ที่ 1-16 ตำบลปากแพรก | กองช่าง  กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **รวม** |  | **1,300,000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

11

แบบ ผด.02

**2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ**

**2.1 กลยุทธ์ลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร**

**(1) แผนงานการเกษตร**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วย**  **งานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ.2565** | | | **พ.ศ.2566** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1  2  3 | โครงการเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี  โครงการส่งเสริมการเกษตร  โครงการรักษ์ป่า รักน้ำ รักษาแผ่นดิน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมการเกษตร  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรักษ์ป่า รักน้ำ รักษาแผ่นดิน | 90,000  30,000  20,000 | อบต.ปากแพรก  อบต.ปากแพรก  อบต.ปากแพรก | สำนักปลัด  สำนักปลัด  สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **รวม** |  | **140,000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

12

แบบ ผด.02

**3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต**

**3.1 กลยุทธ์ส่งเสริมพัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสประชาชนและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน**

**(1) แผนงานงบกลาง**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วย**  **งานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ.2565** | | | **พ.ศ.2566** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1  2  3  4  5  6  7 | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม  เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน  เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  เบี้ยยังชีพคนพิการ  เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์  ค่าบำรุงสมาคมองค์การบริหาร  ส่วนตำบลแห่งประเทศไทย  โครงการสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลปากแพรก | เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม กรณีประสบอันตราย ทุพลภาพ ตาย คลอดบุตร  เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบเงินทดแทน  เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพคนพิการ  เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์    เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย  เพื่อจ่ายสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลปากแพรก | 496,070  19,843  17,062,400  3,516,000  216,000  5,000  300,000 | อบต.  ปากแพรก  อบต.  ปากแพรก  อบต.  ปากแพรก  อบต.  ปากแพรก  อบต.  ปากแพรก  อบต.  ปากแพรก  อบต.  ปากแพรก | สำนักปลัด  สำนักปลัด  สำนักปลัด  สำนักปลัด  สำนักปลัด  สำนักปลัด  สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

13

แบบ ผด.02

**3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต**

**3.1 กลยุทธ์ส่งเสริมพัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสประชาชนและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน**

**(1) แผนงานงบกลาง**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วย**  **งานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ.2565** | | | **พ.ศ.2566** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 8  9  10  11  12  13 | ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร  สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน  เงินช่วยเหลือค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน  เงินช่วยเหลือค่าทำศพพนักงานจ้าง  เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข)  เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ก.บ.ท.) | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการจราจร  เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลปากแพรก  เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน  เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าทำศพพนักงานจ้าง  เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข)  เพื่อจ่ายเป็นเงินเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ก.บ.ท.) | 20,000  250,000  10,000  10,000  28,000  820,000 | อบต.  ปากแพรก  อบต.  ปากแพรก  อบต.  ปากแพรก  อบต.  ปากแพรก  อบต.  ปากแพรก  อบต.  ปากแพรก | สำนักปลัด  สำนักปลัด  สำนักปลัด  สำนักปลัด  สำนักปลัด  สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **รวม** |  | **22,753,313** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

14

แบบ ผด.02

**3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต**

**3.2 กลยุทธ์ส่งเสริมพัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสประชาชนและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน**

**(2) แผนงานสังคมสงเคราะห์**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วย**  **งานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ.2565** | | | **พ.ศ.2566** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1  2  3 | โครงการป้องกันและแก้ปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว  โครงการดูแลผู้สูงอายุแบบครบวงจร  โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและแก้ปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว  เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการดูแลผู้สูงอายุแบบครบวงจร  (รพ.สต.ปากแพรก)  เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน ตามโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ(รพ.สต.บ้านใน) | 50,000  104,600  163,200 | อบต.  ปากแพรก  อบต.  ปากแพรก  อบต.  ปากแพรก | สำนักปลัด  สำนักปลัด  สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **รวม** |  | **317,800** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

15

แบบ ผด.02

**3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต**

**3.2 กลยุทธ์ส่งเสริมพัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสประชาชนและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน**

**(3) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วย**  **งานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ.2565** | | | **พ.ศ.2566** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1  2 | โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะ  โครงการอบรมการเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการกลุ่มสตรีและให้ความรู้สิทธิและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสตรีและครอบครัวตำบลปากแพรก | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะ  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมการเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการกลุ่มสตรีและให้ความรู้สิทธิและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสตรีและครอบครัวตำบลปากแพรก | 50,000  50,000 | อบต.  ปากแพรก  อบต.  ปากแพรก | สำนักปลัด  สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **รวม** |  | **100,000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

16

แบบ ผด.02

**3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต**

**3.2 กลยุทธ์ส่งเสริมพัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสประชาชนและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน**

**(4) แผนงานสาธารณสุข**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วย**  **งานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ.2565** | | | **พ.ศ.2566** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1  2  3 | โครงการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน  โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสว่างควัฒนาวรขัติยราชนารี  โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ได้แก่ ค่าเวชภัณฑ์ ค่าประกันภัยรถยนต์  ค่าเครื่องแต่งกาย ฯลฯ  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจาก  โรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรี  สว่างควัฒนาวรขัติยราชนารี เช่น ค่าวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า ฯลฯ  เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการพระราชดำริ  ด้านสาธารณสุข จำนวน 16 หมู่บ้าน หมู่บ้านละ 20,000 บาท | 60,000  30,000  320,000 | อบต.  ปากแพรก  อบต.  ปากแพรก  หมู่ที่  1-16 | สำนักปลัด  สำนักปลัด  สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **รวม** |  | **410,000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

17

แบบ ผด.02

**3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต**

**3.4 กลยุทธ์ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา**

**(1) แผนงานการศึกษา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วย**  **งานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ.2565** | | | **พ.ศ.2566** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1  2 | โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ  โครงการจัดงานวันวิชาการ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดงานและการจัดกิจกรรมสาธารณะ ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ช่วยปฎิบัติงานในการจัดงานและการจัดกิจกรรมสาธารณะให้เบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ในการจัดงาน ค่าของขวัญของรางวัล ค่าสนับสนุนชุดการแสดง ค่าขนมเครื่องดื่ม ค่าอาหาร อาหารว่าง และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นฯลฯ  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานวันวิชาการ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ฯลฯ | 150,000  20,000 | รร.บ้านเขาพระอินทร์  รร.บ้านเขาพระอินทร์ | กองการศึกษาฯ  กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

18

แบบ ผด.02

**3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต**

**3.4 กลยุทธ์ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา**

**(1) แผนงานการศึกษา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วย**  **งานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ.2565** | | | **พ.ศ.2566** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 3  4 | โครงการซ้อมแผนอัคคีภัย  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการซ้อมแผนอัคคีภัยของรร.บ้านเขาพระอินทร์ ศพด.บ้านคลองกัด ศพด.บ้านคอกช้าง เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่าง ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ  เพื่อจ่ายเป็น  1.ค่าอาหารกลางวัน  -ค่าอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านเขาพระอินทร์ อัตราคนละ 21 บาท จำนวน 200 วัน เป็นเงิน 957,600 บาท  -ค่าอาหารกลางวัน ศพด.บ้านคลองกัด  -ศพด.บ้านคอกช้าง อัตราคนละ 21 บาท จำนวน 245 วัน  เป็นเงิน 514,500 บาท | 30,000  2,572,000 | รร.บ้านเขาพระอินทร์  กองการศึกษา | กองการศึกษา  กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

19

แบบ ผด.02

**3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต**

**3.4 กลยุทธ์ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา**

**(1) แผนงานการศึกษา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วย**  **งานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ.2565** | | | **พ.ศ.2566** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
|  |  | 2.ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว)  -ระดับอนุบาล คนละ 850/ภาคเรียน เป็นเงิน 221,000 บาท  -ระดับประถมศึกษา คนละ 950/  ภาคเรียน เป็นเงิน 205,200 บาท  3.ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัวส่วนเพิ่ม (Top Up) 250/ภาคเรียน  เป็นเงิน 54,000 บาท  4.ค่าหนังสือเรียน  -ระดับอนุบาล คนละ 200/ปี  -ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 คนละ 656.25 บาท/ปี  -ระดับประถมศึกษาปีที่ 2  คนละ 649.95 บาท/ปี  -ระดับประถมศึกษาปีที่ 3  คนละ 653.10 บาท/ปี  -ระดับประถมศึกษาปีที่ 4  คนละ 706.65 บาท/ปี |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

20

แบบ ผด.02

**3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต**

**3.4 กลยุทธ์ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา**

**(1) แผนงานการศึกษา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วย**  **งานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ.2565** | | | **พ.ศ.2566** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
|  |  | -ระดับประถมศึกษาปีที่ 5  คนละ 846.30 บาท/ปี  -ระดับประถมศึกษาปีที่ 6  คนละ 858.90 บาท/ปี  เป็นเงิน 102,000 บาท  5.ค่าอุปกรณ์การเรียน  -ระดับอนุบาลศึกษา คนละ 100/ภาคเรียน  -ระดับประถมศึกษา คนละ 195/ภาคเรียนเป็นเงิน 69,000 บาท  6.ค่าเครื่องแบบนักเรียน  -ระดับอนุบาลศึกษา คนละ 300/ปี  -ระดับประถมศึกษา คนละ 360/ปี  เป็นเงิน 78,000 บาท  7.ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  -ระดับอนุบาลศึกษา คนละ 215/ภาคเรียน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

21

แบบ ผด.02

**3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต**

**3.4 กลยุทธ์ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา**

**(1) แผนงานการศึกษา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วย**  **งานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ.2565** | | | **พ.ศ.2566** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
|  |  | -ระดับประถมศึกษา คนละ 240/ภาคเรียนเป็นเงิน 110,000 บาท  8.ค่าจัดการเรียนการสอน  ศพด.บ้านคอกช้าง/ศพด.บ้านคลองกัด อัตราคนละ 1,700 บาท/ปี  เป็นเงิน 170,000 บาท  9.ค่าหนังสือเรียน  -ศพด.บ้านคอกช้าง/ศพด.บ้านคลองกัดอัตราคนละ 200 บาท/ปี  เป็นเงิน 6,000 บาท  10.ค่าอุปกรณ์การเรียน  -ศพด.บ้านคอกช้าง/ศพด.บ้านคลองกัดอัตราคนละ 200 บาท/ปีเป็นเงิน 6,000 บาท  11.ค่าเครื่องแบบนักเรียน  -ศพด.บ้านคอกช้าง/ศพด.บ้านคลองกัดอัตราคนละ 300 บาท/ปี  เป็นเงิน 9,000 บาท |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

22

แบบ ผด.02

**3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต**

**3.4 กลยุทธ์ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา**

**(1) แผนงานการศึกษา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วย**  **งานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ.2565** | | | **พ.ศ.2566** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 5 | ค่าอาหารกลางวัน | 12.ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  -ศพด.บ้านคอกช้าง/ศพด.บ้านคลองกัดอัตราคนละ 430 บาท/ปี  เป็นเงิน 12,900 บาท  13.ค่าระบบ Asymmetric Digital Subscriber Line:ADSI  เป็นเงิน 9,600 บาท  15.ค่าปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน  เป็นเงิน 40,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน สำหรับนักเรียนในสังกัด  คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ) อัตรา คนละ 21 บาท  จำนวน 200 วันให้แก่  1.โรงเรียนบ้านคลองคราม  2.โรงเรียนบ้านดินแดงสามัคคี  3.โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 9  4.โรงเรียนบ้านคอกช้าง | 4,116,000 | รร.ในสังกัด (สพฐ) จำนวน 7 โรง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

23

แบบ ผด.02

**3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต**

**3.4 กลยุทธ์ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา**

**(1) แผนงานการศึกษา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วย**  **งานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ.2565** | | | **พ.ศ.2566** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
|  |  | 5.โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี  6.โรงเรียนวัดคีรีวง  7.โรงเรียนบ้านดอนเสาธง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **รวม** |  | **6,888,000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

.

24

แบบ ผด.02

**3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต**

**3.5 กลยุทธ์พัฒนาพื้นฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนท้องถิ่น**

**(1) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วย**  **งานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ.2565** | | | **พ.ศ.2566** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1  2  3  4  5 | โครงการแข่งขันกรีฑา กีฬา เด็ก เยาวชน ประชาชนต้านยาเสพติดตำบลปากแพรก  โครงการจัดส่งนักกีฬา(กองการศึกษา)เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์อำเภอดอนสัก  โครงการจัดส่งนักกีฬา(สำนักปลัด)เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์อำเภอดอนสัก  โครงการร่วมจัดแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์อำเภอดอนสัก  อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบลปากแพรก ตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการอนุรักษ์มรดกไทยพื้นบ้าน(กลองยาว) | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขันกรีฑา กีฬา เด็ก เยาวชน ประชาชนต้านยาเสพติดตำบลปากแพรก  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดส่งนักกีฬา(กองการศึกษา)เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์อำเภอดอนสัก  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดส่งนักกีฬา(สำนักปลัด)เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์อำเภอดอนสัก  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการร่วมจัดแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์อำเภอดอนสัก  เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบลปากแพรก ตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการอนุรักษ์มรดกไทยพื้นบ้าน(กลองยาว) | 200,000  30,000  50,000  50,000  40,000 | อบต.  ปากแพรก  อำเภอดอนสัก  อำเภอดอนสัก  อำเภอดอนสัก  สภาวัฒนธรรมตำบล  ปากแพรก | กองการศึกษาฯ  กองการศึกษาฯ  สำนักปลัด  กองการศึกษา  กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | รวม |  | **370,000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

25

แบบ ผด.02

**4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี**

**4.1 กลยุทธ์เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ**

**(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วย**  **งานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ.2565** | | | **พ.ศ.2566** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1  2  3  4 | โครงการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์  โครงการพัฒนาหมู่บ้านในเขตตำบลปากแพรก เพื่อเฉลิมพระเกียรติ์เนื่องในวันสำคัญต่างๆ  โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ  โครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพฯ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านในเขตตำบลปากแพรก เพื่อเฉลิมพระเกียรติ์เนื่องในวันสำคัญต่างๆ  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสำรวจและขึ้นทะเบียนพันธ์ไม้หายากในพื้นที่ตำบลปากแพรก | 10,000  70,000  40,000  20,000 | อบต.ปากแพรก  อบต.ปากแพรก  อบต.ปากแพรก  อบต.ปากแพรก | สำนักปลัด  สำนักปลัด  สำนักปลัด  สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **รวม** |  | **140,000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

26

แบบ ผด.02

**4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี**

**4.1 กลยุทธ์เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ**

**(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วย**  **งานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ.2565** | | | **พ.ศ.2566** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการแผนที่ภาษีและทรัพย์สิน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ | 20,000 | อบต.ปากแพรก | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **รวม** |  | **20,000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

27

แบบ ผด.02

**4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี**

**4.2 กลยุทธ์เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ**

**(1) แผนงานการรักษาความสงบภายใน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วย**  **งานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ.2565** | | | **พ.ศ.2566** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1  2  3  4  5 | โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ  ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่  โครงการฝึกอบรม อปพร.หลักสูตรจัดตั้งและทบทวน  โครงการฝึกอบรมการป้องกันการจมน้ำแก่เด็กนักเรียน  โครงการพัฒนาศักยภาพของ อปพร ตำบลปากแพรก | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรม อปพร.หลักสูตรจัดตั้งและทบทวน  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมการป้องกันการจมน้ำแก่เด็กนักเรียน  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ  พัฒนาศักยภาพของ อปพร ตำบลปากแพรก | 20,000  100,000  150,000  60,000  200,000 | อบต.  ปากแพรก  อบต.  ปากแพรก  อบต.  ปากแพรก  อบต.  ปากแพรก  อบต.  ปากแพรก | สำนักปลัด  สำนักปลัด  สำนักปลัด  สำนักปลัด  สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **รวม** |  | **530,000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวมทั้งหมด** | |  | **36,769,113** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

28

**3.บัญชีจำนวนครุภัณฑ์ วัสดุ สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการ**

**จัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น**

29

แบบ ผด.02/1

จำนวนครุภัณฑ์ วัสดุ สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี

**ประเภทครุภัณฑ์**

**1.ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร**

**1.1 กลยุทธ์ พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ**

**(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **ครุภัณฑ์** | **รายละเอียดของครุภัณฑ์** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วย**  **งานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ.2565** | | | **พ.ศ.2566** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | จัดซื้อเครื่องสูบน้ำบาดาล(ปั๊มซัมเมิร์ส)ครบชุด | จัดซื้อเครื่องสูบน้ำบาดาล (ปั๊มซัมเมิร์ส) ครบชุด จำนวน 1 ชุด  - ขนาดกำลังมอร์เตอร์กำลัง 1.5 HP  - กำลังไฟฟ้า 220 v  - จำนวนใบพัด 14 ใบพัด  - ขนาดท่อส่งน้ำ 1 1/2 นิ้ว  - ปริมาณส่งน้ำ 1.8-5.4 ลบ.ม/ชั่วโมง  - สาย vct ขนาด 3 x 1.5 Sq.mm ยาว 50 เมตร | 20,000 | อบต.  ปากแพรก | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **รวม** |  | **20,000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

30

แบบ ผด.02/1

**2.ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง**

**1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **ครุภัณฑ์** | **รายละเอียดของครุภัณฑ์** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วย**  **งานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ.2564** | | | **พ.ศ.2565** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | จัดซื้อรถตักหน้าขุดหลัง | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ  จำนวน 1 คัน  คุณลักษณะเฉพาะสังเขป  1) เป็นรถตักหน้าขุดหลัง (Loader Backhoe) ชนิดล้อยาง 4 ล้อ  ติดบุ้งกี๋สำหรับตักหน้ารถและบุ้งกี๋ขุดด้านหลังรถควบคุมด้วยระบบไฮดรอลิก  2) ใช้เครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะ มีกำลังไม่น้อยกว่า 90 แรงม้าที่รอบ  เครื่องยนต์ไม่เกิน 2,200 รอบต่อนาที ระบายความร้อนด้วยน้ำ  3) ระบบถ่ายทอดกำลังแบบ Hydrostatic หรือแบบ Torque Converter  4) ระบบบังคับเลี้ยวแบบ Hydrostatic หรือ Hydraulic  5) บุ้งกี๋ตัก  (1) ชุดบุ้งกี๋ตัก ติดตั้งอยู่หน้ารถ ควบคุมโดยระบบไฮดรอลิก  (2) ขนาดความจุของบุ้งกี๋ไม่น้อยกว่า 0.85 ลูกบาศก์เมตร | 3,520,000 | อบต.  ปากแพรก | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

31

แบบ ผด.02/1

**2.ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง**

**1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **ครุภัณฑ์** | **รายละเอียดของครุภัณฑ์** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วย**  **งานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ.2565** | | | **พ.ศ.2566** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
|  |  | (3) ความสูงจากพื้นดินถึงสลักบุ้งกี๋ขณะยกสูงสุดไม่น้อยกว่า 3.30 เมตร  6) บุ้งกี๋ขุด  (1) ชุดบุ้งกี๋ขุดติดตั้งอยู่ด้านหลังรถ มีขาค้ำยันทำให้รถมั่นคง ขณะขุดดิน  ควบคุมด้วยระบบไฮดรอลิก  (2) ขนาดความกว้างของบุ้งกี๋ขุด ไม่น้อยกว่า 600 มิลลิเมตร  (3) ความจุของบุ้งกี๋ ไม่น้อยกว่า 0.15 ลูกบาศก์เมตร  (4) มีระยะขุดไกลได้ ไม่น้อยกว่า 5,300 มิลลิเมตร  (5) มีระยะขุดลึกได้ไม่น้อยกว่า 4,000 มิลลิเมตร  7) มีน้ำหนักใช้งาน (Operating Weight) ไม่น้อยกว่า 6,500 กิโลกรัม  8) หลังคากันแดดแบบ Rops Canopy ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต  9) ระบบไฟฟ้า 12 โวลต์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

32

แบบ ผด.02/1

**2.ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง**

**1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **ครุภัณฑ์** | **รายละเอียดของครุภัณฑ์** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วย**  **งานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ.2564** | | | **พ.ศ.2565** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
|  |  | 10) อุปกรณ์ประกอบ  (1) มีมิเตอร์บอกชั่วโมงการทำงานของเครื่องจักรกล  (2) เกจ์วัดอุณหภูมิของเครื่องยนต์หรือสัญญาณ  (3) มีสัญญาณไฟเตือนความดันน้ำมันเครื่อง และไฟชาร์จแบตเตอรี่  (4) มีเกจ์บอกระดับน้ำมันเชื้อเพลิง  (5) มีประแจสำหรับถอดไส้กรองทุกระบบ จำนวน 1 ชุด  (6) แม่แรงไฮดรอลิก ขนาดเหมาะสมกับตัวเครื่องจักร จำนวน 1 ชุด  (7) หมวกนิรภัยสำหรับพนักงานขับ จำนวน 2 ชุด  (8) กระบอกอัดจาระบี จำนวน 1 ชุด  (9) เครื่องมือประจำรถ จำนวน 1 ชุด  (10) ชุดประแจบล็อกสำหรับใช้กับรถจะต้องมีไม่น้อยกว่า 10  ขนาดตั้งแต่ขนาด 14 ถึง 24 มิลลิเมตร จำนวน 1 ชุด และอุปกรณ์การขัน  พร้อมกล่องเหล็ก |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

33

แบบ ผด.02/1

**2.ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง**

**1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **ครุภัณฑ์** | **รายละเอียดของครุภัณฑ์** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วย**  **งานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ.2564** | | | **พ.ศ.2565** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
|  |  | (11) ชุดประแจปากตายสำหรับใช้กับรถจะต้องมีไม่น้อยกว่า 10 ขนาด  ตั้งแต่ขนาด 12 ถึง 32 มิลลิเมตร จำนวน 1 ชุด  (12) มีสัญญาณและอุปกรณ์อื่น ๆ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต  (13) สัญญาณไฟฉุกเฉินสีเหลืองหมุนรอบตัว ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  ไม่น้อยกว่า 150 มิลลิเมตร ติดตั้งบนหัวเก๋ง จำนวน 1 ชุด  (14) หนังสือคู่มือ จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วยคู่มือการใช้ (Operation Manual)  คู่มือการซ่อม (Shop Manual) และคู่มือการสั่งอะไหล่  (Parts Book) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **รวม** |  | **3,520,000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **รวมทั้งหมด** |  | **3,540,000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

34

แบบ ผด.02/1

**1.ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว**

**1.1 กลยุทธ์ ส่งเสริม พัฒนาบทบาทและพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ**

**(1) แผนงานการศึกษา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **ครุภัณฑ์** | **รายละเอียดของครุภัณฑ์** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วย**  **งานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ.2565** | | | **พ.ศ.2566** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | จัดซื้อวัสดุอาหารเสริม(นม) | เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม)ให้แก่ โรงเรียนบ้านเขาพระอินทร์ โรงเรียนในสังกัด(สพฐ) จำนวน 7 โรง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองกัด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคอกช้าง | 2,510,000 | อบต.  ปากแพรก | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **รวม** |  | **2,510,000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

35

**แผนการดำเนินงาน กรณีกันเงินหรือขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินหรือกรณียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้**

**หรือได้ก่อหนี้ผูกพันไว้และก่อนสิ้นปีงบประมาณ**

36

**ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม**

**1.บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ**

**กรณีกันเงินหรือขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินหรือกรณีที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้หรือได้ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้วก่อนสิ้นปีงบประมาณ**

37

**แบบ ผด.01**

**สรุปโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566**

**องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ | กลยุทธ์ | แผนงาน | โครงการที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ | คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ก่อสร้างปรับปรุงเส้นทางคมนาคม | อุตสาหกรรมและการโยธา | 9 | 50.00 | 3,635,500 | 12.19 | กองช่าง |
| 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต | ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา | การศึกษา | 1 | 4.16 | 150,000 | 0.70 | กองการศึกษา |
| **รวม** |  | **2 แผนงาน** | **10 โครงการ** | **58.82** | **3,785,500** | **41.33** |  |

38

**2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ กรณียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน**

39

**แบบ ผด.02**

**จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566**

**องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี**

**1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.1 กลยุทธ์ก่อสร้างปรับปรุงเส้นทางคมนาคม**

**(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วย**  **งานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ.2565** | | | **พ.ศ.2566** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1  2 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์  ติกคอนกรีต ซอยวิวาทสามัคคี หมู่ที่ 3 (ช่วงที่2)  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยประชาร่วมใจ บ้านเขาพระอินทร์ หมู่ที่ 4 | โดยดำเนินการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 5.00เมตร หนา 0.05 เมตร ระยะทาง 200 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร ตามรายละเอียดแบบแปลนที่ อบต.ปากแพรกกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  โดยดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 200 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร  ตามรายละเอียดตามที่ อบต.ปากแพรกกำหนดพร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ | 640,500  581,600 | ซอยวิวาทสามัคคี หมู่ที่ 3 (ช่วงที่ 2)  ซอยประชาร่วมใจ หมู่ที่ 4 | กองช่าง  กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

40

**แบบ ผด.02**

**จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566**

**องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี**

**1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.1 กลยุทธ์ก่อสร้างปรับปรุงเส้นทางคมนาคม**

**(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วย**  **งานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ.2565** | | | **พ.ศ.2566** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 3  4 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก  คอนกรีตสายบ้านนายสมบูรณ์-เขากุล หมู่ที่ 8  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายดอนทราย-บ่อวัว หมู่ที่ 9 | โดยดำเนินการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 5.00เมตร หนา 0.05 เมตร ยาว 300 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,500 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ปากแพรกกำหนด  โดยดำเนินการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 220 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,100 ตารางเมตร รายละเอียดตามที่ อบต.ปากแพรกกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ | 916,000  630,700 | สายบ้านนายสมบูรณ์-เขากุล หมู่ที่ 8  สายดอนทราย-บ่อวัว หมู่ที่ 9 | กองช่าง  กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

41

**แบบ ผด.02**

**จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566**

**องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี**

**1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.1 กลยุทธ์ก่อสร้างปรับปรุงเส้นทางคมนาคม**

**(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วย**  **งานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ.2565** | | | **พ.ศ.2566** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 5  6 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเขาแทง-บ้านนายนบ หมู่ที่ 12  โครงการขยายเขตท่อจ่ายน้ำประปา หมู่ที่ 13 | โดยดำเนินการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 5.00 ม.หนา 0.05 ม.ระยะทาง 200 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร ตามรายละเอียดแบบแปลนที่ที่ อบต.ปากแพรกกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  โดยดำเนินการก่อสร้างขยายเขตท่อจ่ายน้ำประปา PVC ยาว 4 ม.ชั้น 8.5 ปลายเรียบ dia 2”ความยาว 700 เมตร พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ประปา ตามรายละเอียดแบบแปลนที่ อบต.ปากแพรกกำหนด | 622,500  85,500 | สายเขาแทง-บ้านนายนบ หมู่ที่ 12  หมู่ที่ 13 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

42

**แบบ ผด.02**

**จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566**

**องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี**

**1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.1 กลยุทธ์ก่อสร้างปรับปรุงเส้นทางคมนาคม**

**(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วย**  **งานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ.2565** | | | **พ.ศ.2566** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 7  8 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายร.ร.บ้านใหม่สามัคคี-น้ำตกกลางทอง หมู่ที่ 14  โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.รูปตัววี ซอยช่องแก้ว หมู่ที่ 15 | โดยดำเนินการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 5.00 ม.หนา 0.05 ม.ระยะทาง 220 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,100 ตารางเมตร ตามรายละเอียดแบบแปลนที่ อบต.ปากแพรกกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  โดยดำเนินการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.รูปตัววี ท้องกว้าง 0.40 เมตร ยาวรวม 185 เมตร หนาเฉลี่ย 0.08 เมตร รายละเอียดแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรกกำหนด  โดย | 661,400  135,000 | สายร.ร.บ้านใหม่สามัคคี-น้ำตกกลางทอง หมู่ที่ 14  ซอยช่องแก้ว หมู่ที่ 15 | กองช่าง  กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

43

**แบบ ผด.02**

**จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566**

**องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี**

**1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.1 กลยุทธ์ก่อสร้างปรับปรุงเส้นทางคมนาคม**

**(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วย**  **งานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ.2565** | | | | | **พ.ศ.2566** | | | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | | | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | | **ส.ค.** | **ก.ย.** | |
| 9  10 | โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.ห้วยหินซอยตาแปลง บ้านคลองกัด ม.16  โครงการค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ | โดยดำเนินการวางท่อระบายน้ำ คสล.มอก.ชั้น3 ศก. 0.80 ม. จำนวน 2 แถว แถวละ 9 ท่อน พร้อมเทคอนกรีตดาดป้องกันการกัดเซาะที่ปลายท่อ และงานหินผุปรับระดับ รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนบ้านเขาพระอินทร์ | | 128,000  150,000 | ซอยตาแปลง หมู่ที่ 16  รร.บ้านเขาพระอินทร์ | กองช่าง  กองการศึกษา |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |
| **รวม** | |  | **4,551,200** | |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |

44