

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก

เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2564

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 กำหนดให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้ง มีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2561 ข้อ 30(5) กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก จึงขอประกาศผลการดำเนินงานการจัดทำงบประมาณ การใช้จ่าย และผลการดำเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มา เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก ดังนี้

**ก. วิสัยทัศน์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก**

"ปากแพรกประตูสู่การท่องเที่ยว การเกษตรก้าวหน้า คุณภาพชีวิตดี ประชาชนมีสุขตามวิถีชีวิตพอเพียง"

**ข. พันธกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก**

**1.**พัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐานเชื่อมโยง

2.จัดให้มีน้ำประปาเพื่ออุปโภคบริโภค

3.จัดให้มีระบบป้องกันน้ำท่วมและระบบระบายน้ำ ป้องกันความเสียหายในอนาคต

4.จัดให้มีไฟฟ้าทุกครัวเรือนและมีไฟฟ้าแสงสว่างทั้งตำบลและยกระดับถนนสายหลักให้เป็นมาตรฐาน

5.ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของชุมชนในการพึ่งตนเอง

6.ส่งเสริมและสนับสนุนการรวมกลุ่มของประชาชน และรายได้เสริมอย่างต่อเนื่อง

7.ส่งเสริมการสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีประจำตำบลเพื่อเป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการเกษตรอย่างครบวงจร

8.การจัดการแข่งขันทักษะตามกลุ่มสาระการเรียนรู้

9.จัดกิจกรรมการศึกษาดูงานของนักเรียนตามความจำเป็น

10.ส่งเสริมให้สถานศึกษาเป็นการเรียนรู้ของชุมชน

11.สนับสนุนอาหารกลางวันให้อย่างทั่วถึง

12.จัดสรรอาหารเสริม(นม)โดยเปิดโอกาสให้บุคคลากรด้านการศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ

13.สนับสนุนงบประมาณและวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอนและการเตรียมความพร้อมให้เด็กก่อนปฐมวัย

14.สนับสนุนทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่ด้อยโอกาส

15.ส่งเสริมสนับสนุนบำรุงศาสนา

16.สนับสนุนงบประมาณเพื่อสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ด้อยโอกาส

17.จัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึงบริการประชาชนที่มาติดต่อราชการให้ได้รับบริการที่ดี สะดวก และรวดเร็ว

18.สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างทั่วถึง

19.สนับสนุนการรณรงค์และควบคุมโรคติดต่อต่างๆส่งเสริมการพัฒนาการแพทย์ไทย

20.ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและตัดสินใจในการบริการและพัฒนาท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม

**ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก ได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ 9 ยุทธศาสตร์ ดังนี้** ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว **ง. การวางแผน** องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565)

**รายงานสรุปผลการวางแผนพัฒนา 5 ปี ปี 2565**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **2561** | | **2562** | | **2563** | | **2564** | |
| **จำนวน** | **งบประมาณ** | **จำนวน** | **งบประมาณ** | **จำนวน** | **งบประมาณ** | **จำนวน** | **งบประมาณ** |
| 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 109 | 177,215,000 | 119 | 156,528,500 | 164 | 275,221,250 | 149 | 210,170,750 |
| 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | 8 | 4,430,000 | 8 | 4,430,000 | 8 | 4,430,000 | 8 | 4,430,000 |
| 3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต | 82 | 65,251,100 | 80 | 62,399,100 | 88 | 65,848,500 | 67 | 55,236,500 |
| 4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว | 7 | 2,970,000 | 4 | 1,700,000 | 6 | 1,150,000 | 6 | 2,600,000 |
| 5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 8 | 4,780,000 | 8 | 4,780,000 | 8 | 4,780,000 | 8 | 4,780,000 |
| 6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี | 38 | 7,439,200 | 35 | 7,029,200 | 37 | 8,479,100 | 31 | 6,599,200 |
| **รวม** | **252** | **262,085,300** | 254 | 236,866,800 | 311 | 359,908,850 | 269 | 283,816,450 |

**จ. การจัดทำงบประมาณ**

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันที่ ( วันที่ 29 กันยายน 2563) โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จำนวน 87 โครงการ งบประมาณ 32,303,586 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **โครงการ** | **งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ** |
| การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 24 | 7,668,000 |
| การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | 2 | 140,000 |
| การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต | 29 | 31,877,999 |
| การพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว | - | - |
| การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 1 | 150,000 |
| การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี | 9 | 580,000 |

**รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ อบต.ปากแพรกที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | ยุทธศาสตร์ | ชื่อโครงการตามแผน | งบตามข้อบัญญัติ | ลงนามสัญญา | เบิกจ่าย | คงเหลือ |
| 1 | โครงสร้างพื้นฐาน | โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านเขาพระอินทร์ หมู่ที่ 4 | 348,000 | 306,900 | - | 41,100 |
| 2 | โครงสร้างพื้นฐาน | โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านนายอุทิศ หมู่ที่ 6 | 220,000 | 133,700 |  | 86,300 |
| 3 | โครงสร้างพื้นฐาน | โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ซอยนายจำปี หมู่ที่ 8 | 348,000 | 307,400 | - | 40,600 |
| 4 | โครงสร้างพื้นฐาน | โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ซอยนายสุรินทร์ หมู่ที่ 8 | 430,000 | 411,000 | - | 19,000 |
| 5 | โครงสร้างพื้นฐาน | โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ซอยน้องใหม่ หมู่ที่ 9 | 220,000 | - | - | 220,000 |
| 6 | โครงสร้างพื้นฐาน | โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ซอยประชาสรรค์ หมู่ที่ 9 | 220,000 | 133,700 | - | 86,300 |
| 7 | โครงสร้างพื้นฐาน | โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ซอยตานบ หมู่ที่ 12 | 348,000 | โอนลด  311,700 | - | 36,300 |
| 8 | โครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านเขาหลวง หมู่ที่ 13 | 472,000 | 0.00 | 448,600 | 23,400 |
| 9 | โครงสร้างพื้นฐาน | โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 14 | 348,000 | 339,800 |  | 8200 |
| 10 | โครงสร้างพื้นฐาน | โครงการซ่อมฝายน้ำล้นห้วยเสียดล่าง หมู่ที่ 15 | 136,000 | - | - | 136,000 |
| 11 | โครงสร้างพื้นฐาน | โครงการขุดลอกหน้าฝาย นายเสมอ หมู่ที่ 16 | 135,000 | - | - | 135,000 |
| 12 | โครงสร้างพื้นฐาน | โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง(โซล่าเซล) หมู่ที่ 3 | 395,000  โอนลด |  | - |  |
| 13 | โครงสร้างพื้นฐาน | โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง(โซล่าเซล) หมู่ที่ 6 | 297,000  โอนลด |  | - | - |
| 14 | โครงสร้างพื้นฐาน | โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง(โซล่าเซล) หมู่ที่ 7 | 199,000  โอนลด |  | - | - |
| 15 | โครงสร้างพื้นฐาน | โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง(โซล่าเซล) หมู่ที่ 14 | 297,000  โอนลด |  | - | - |
| 16 | โครงสร้างพื้นฐาน | โครงการติดตั้งถังแรงดันน้ำชุบกาวาไนท์ หมู่ที่ 12 | โอนเพิ่ม  117,600 |  | 117,400 | 200 |
| 17 | โครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 | 499,000 | - | 474,000 | 25,000 |
| 18 | โครงสร้างพื้นฐาน | โครงการวางท่อระบายน้ำ ซอยนายสหัส หมู่ที่ 1 | 156,000 | 156,000 | - | - |
| 19 | โครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเข้าศูนย์การเรียนรู้รอบสระน้ำ หมู่ที่ 2 | 323,000 | - | 288,000 | 35,000 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | ยุทธศาสตร์ | ชื่อโครงการตามแผน | งบตามข้อบัญญัติ | ลงนามสัญญา | เบิกจ่าย | คงเหลือ |
| 20 | โครงสร้างพื้นฐาน | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมคอท่อลอดเหลี่ยม ถนนสายซอยนายสัมฤทธิ์-นายแนม หมู่ที่ 4 | โอนเพิ่ม  137,800 | 137,400 | - | 400 |
| 21 | โครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองแช่เรือ หมู่ที่ 5 | 499,000 | - | 466,000 | 53,000 |
| 22 | โครงสร้างพื้นฐาน | โครงการซ่อมแซมถนนสายเขาพระอินทร์-คลองคราม หมู่ที่ 8 | โอนเพิ่ม  124,000 | 124,000 | - | - |
| 23 | โครงสร้างพื้นฐาน | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมคอท่อลอดเหลี่ยม ถนนสายนายจำปี หมู่ที่ 8 | โอนเพิ่ม  60,100 | 60,000 | - | 100 |
| 24 | โครงสร้างพื้นฐาน | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมคอท่อลอดเหลี่ยม ถนนสายซอยประชาสรรค์ หมู่ที่ 9 | โอนเพิ่ม  134,000 | 133,700 | - | 300 |
| 25 | โครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนนน้ำล้น คสล.บ้านเขาวง หมู่ที่ 10 | 168,000 | - | 167,500 | 500 |
| 26 | โครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายควนช้างร้องเชื่อมต่อหมู่ที่ 2 ตำบลสี่ขีด หมู่ที่ 11 | 705,000 | 642,000 | - | 63,000 |
| 27 | โครงสร้างพื้นฐาน | โครงการซ่อมแซมถนนสายห้วยคุด-ควนช้างร้อง หมู่ที่ 11 | 61,600 | - | - | 61,600 |
| 28 | โครงสร้างพื้นฐาน | โครงการซ่อมแซมคอสะพานสายห้วยคุด-ควนช้างร้อง หมู่ที่ 11 | 34,300 | 34,300 | - | - |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | ยุทธศาสตร์ | ชื่อโครงการตามแผน | งบตามข้อบัญญัติ | ลงนามสัญญา | เบิกจ่าย | คงเหลือ |
| 29 | โครงสร้างพื้นฐาน | โครงการบุกเบิกถนนสายช่องแก้ว-บ่อวัว หมู่ที่ 15 | 396,000 | 333,500 | - | 62,500 |
| 30 | โครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายยูเทิร์น หมู่ที่ 16 | 499,000 | 498,000 | - | 1,000 |
| 31 | โครงสร้างพื้นฐาน | โครงการซ่อมแซมฝายน้ำล้น หมู่ที่ 2 จุดที่ 1 | 152,000  (จ่ายขาดเงินสะสม) | - | 122,500 | 29,500 |
| 32 | โครงสร้างพื้นฐาน | โครงการซ่อมแซมฝายน้ำล้นบ้านนายโชคดี ทุมรัตน์ หมู่ที่ 4 | 96300  (จ่ายขาดเงินสะสม) | - | 91,600 | 4,700 |
| 33 | โครงสร้างพื้นฐาน | โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งระบบประปา หมู่ที่ 4 | 400,800  (จ่ายขาดเงินสะสม) | - | 400,300 | 500 |
| 34 | โครงสร้างพื้นฐาน | โครงการขุดสระลุ่มนก หมู่ที่ 14 | 489,000  (จ่ายขาดเงินสะสม) | - | 489,000 | - |
| 35 | โครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองแช่เรือ หมู่ที่ 5 | 751,000  (จ่ายขาดเงินสะสม) | - | - | - |
| 36 | โครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าถ้ำ หมู่ที่ 11 | 1,208,000  (จ่ายขาดเงินสะสม) | - | - | - |
| 37 | โครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย รร.บ้านใหม่สามัคคี-บ่อลูกรัง หมู่ที่ 14 | 1,514,000  (จ่ายขาดเงินสะสม) | - | - | - |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | ยุทธศาสตร์ | ชื่อโครงการตามแผน | งบตามข้อบัญญัติ | ลงนามสัญญา | เบิกจ่าย | คงเหลือ |
| 38 | โครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สายเขาเหมน หมู่ที่ 4 6 8 ตำบลปากแพรก | 9,714,000  (อุดหนุนเฉพาะกิจ) | - | 9,365,000 | 349,000 |
| 39 | โครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สายมีชัย-มีโชค หมู่ที่ 9 14 ตำบลปากแพรก | 9,743,000  (อุดหนุนเฉพาะกิจ) | - | 9,549,000 | 194,000 |
| 40 | โครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายนายสัมฤทธิ์-นายแนม หมู่ที่ 4 | 3,637,000  (อุดหนุนเฉพาะกิจ) | - | - | 3,637,000  (กันเงิน) |
| 41 | โครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายท่าโก-บ่อวัว หมู่ที่ 9 | 3,643,000  (อุดหนุนเฉพาะกิจ) |  |  | 3,643,000  (กันเงิน) |
| 42 | โครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สายคอกช้าง-ดอนเสาธง หมู่ที่ 5,7 | 3,709,000  (อุดหนุนเฉพาะกิจ) | - | 3,709,000 | - |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | ยุทธศาสตร์ | ชื่อโครงการตามแผน | งบตามข้อบัญญัติ | ลงนามสัญญา | เบิกจ่าย | คงเหลือ |
| 43 | โครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สายเขาแดง-ป่าอม หมู่ที่ 6 | 356,000  (อุดหนุนเฉพาะกิจ) | - | 356,000 | - |
| 44 | โครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างเสาธงชาติและศาลาประดิษฐานพระพุทธรูป รร.บ้านเขาพระอินทร์ | 130,000 | 126,000 | - | 4,000 |
| 45 | โครงสร้างพื้นฐาน | โครงการต่อเติมโรงอาหารพร้อมสถานประกอบอาหารและโครงหลังคาคลุมทางเท้า | 389,000 | 388,500 | - | 500 |
| 46 | โครงสร้างพื้นฐาน | โครงการปรับปรุงต่อเติมหลังคาอาคาร ศพด.บ้านคลองกัด(ศพด.3) | 250,000  โอนลด  218,800 | - | - | 31,200 |
| 47 | การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | โครงการเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี | 90,000 | - | - | 90,000 |
| 48 | การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | โครงการส่งเสริมการเกษตร | 50,000 | - | - | 50,000 |
| 49 | การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต | โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ | 130,000 | - | - | 130,000 |
| 50 | การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต | โครงการจัดงานวันวิชาการ | 20,000 | - | - | 20,000 |
| 51 | การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต | โครงการซ้อมแผนอัคคีภัย | 30,000 | - | - | 30,000 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | ยุทธศาสตร์ | ชื่อโครงการตามแผน | งบตามข้อบัญญัติ | ลงนามสัญญา | เบิกจ่าย | คงเหลือ |
| 52 | การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา | 3,080,300 | - | 2,411,270 | 679,030 |
| 53 | การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต | โครงการแข่งขันกรีฑา กีฬา เด็ก เยาวชนต้านยาเสพติดตำบลปากแพรก | 100,000 | - | - | 100,000 |
| 54 | การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต | โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์อำเภอดอนสัก(กองการศึกษา) | 30,000 | - | - | 30,000 |
| 55 | การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต | โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์อำเภอดอนสัก(สำนักปลัด) | 50,000 | - | - | 50,000 |
| 56 | การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต | โครงการร่วมจัดการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์อำเภอดอนสัก | 50,000 | - | - | 50,000 |
| 57 | การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต | โครงการเข้าวัดพัฒนาจิต | 5,000 | - | - | 5,000 |
| 58 | การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต | โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ | 50,000 | - | - | 50,000 |
| 59 | การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต | โครงการส่งเสริมสืบสานประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น | 50,000 | - | - | 50,000 |
| 60 | การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต | อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบลปากแพรกตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นภาคใต้(เพลงบอก) | 40,000 | - | - | 40,000 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | ยุทธศาสตร์ | ชื่อโครงการตามแผน | งบตามข้อบัญญัติ | ลงนามสัญญา | เบิกจ่าย | คงเหลือ |
| 61 | การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | 15,855,600 | - | 15,161,200 | 89,500 |
| 62 | การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต | เบี้ยยังชีพคนพิการ | 3,110,400  โอนเพิ่ม 4,900 | - | 3,115,200 | 100 |
| 63 | การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | 240,000 | - | 210,000 | 30,000 |
| 64 | การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต | โครงการสมทบกองทุนเงินทดแทน | 16,537 | - | 15,556 | 981 |
| 65 | การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต | เงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ(กบข) | 25,000  โอนเพิ่ม 2,000 | - | 25,442 | 1,558 |
| 66 | การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 413,421 | - | 259,039 | 154,373 |
| 67 | การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต | เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น(กบท) | 370,000  โอนเพิ่ม 370,000 | - | 370,000 | - |
| 68 | การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต | โครงการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน | 60,000 | - | 2,416 | 57,584 |
| 69 | การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต | โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข | 320,000 | - | - | 320,000 |
| 70 | การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต | โครงการดูแลผู้สูงอายุแบบครบวงจร ปี 2564 (รพ.สต.ปากแพรก) | 87,500 | - | - | 87,500 |
| 71 | การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี | โครงการจัดทำแผนที่ตำบล | 10,000 | - | - | 10,000 |
| 72 | การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี | โครงการส่งเสริมการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน/ตำบลการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | 50,000 | - | - | 50,000 |
| ที่ | ยุทธศาสตร์ | ชื่อโครงการตามแผน | งบตามข้อบัญญัติ | ลงนามสัญญา | เบิกจ่าย | คงเหลือ |
| 73 | การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี | โครงการกิจกรรม 5 ส.ประจำปี 2564 | 2,000 | - |  |  |

ทั้งนี้ หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์

จะเสนอตวามคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรกทราบ เพื่อจะได้พิจารณาการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการ ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ในระยะต่อไป

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2564



(นายปราโมทย์ เพชรรัตน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก